            - Příkazní Smlouva

(podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění)

(dále jen smlouva)

- Smluvní strany

  - PŘÍKAZCE:

Společenství vlastníků jednotek domu Rooseveltova 37

sídlo: Praha 6, Rooseveltova 576/37, PSČ 160 00

IČ: 26701804

bankovní spojení: 2543109319/0800

zapsaná v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 2374

zastoupeno Gabrielou Peňažkovou, předsedou výboru SVJ a Michalem Rislerem, místopředsedou výboru SVJ

dále jen jako „Příkazce“

  - PŘÍKAZNÍK:

pan ………………………, nar. ……………………

místo podnikání: ………………………………………………………

IČ:

DIČ: CZ……………………………….

podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ……………………… živnostenským odborem Úřadu MČ Praha ……. s předmětem podnikání …………………………………………….

zapsán u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod registračním číslem: ………………………………….

Bankovní spojení: ………………………………., č. účtu ………………………………………..

dále jen jako „Příkazník“

- Předmět smlouvy

  - Příkazník se zavazuje vykonávat pro Příkazce činnost „Technický dozor stavebníka“ (dále jen TDS) v rozsahu, době a za podmínek uvedených v této smlouvě.

  - Příkazce se zavazuje Příkazníkovi za provedenou činnost uhradit sjednanou odměnu ve výši, v termínech a postupem stanoveným touto smlouvou.

- Činnost Příkazníka

  - Příkazník bude činnost TDS vykonávat pro stavbu: „dokončení nové omítky spočívající zejména v opravě a případných úpravách stávající armovací vrstvy, začistění a zbroušení stávající armovací vrstvy a v nanesení finálního povrchu tenkovrstvé omítky probarvené ve hmotě s příměsí slídy bez finálního nátěru, když tato finální vrstva bude nanesena na stávající zhotovitelem upravenou a opravenou armovací vrstvu a zároveň oprava sklepních okének tak, aby sklepní okénka byla plně funkční a esteticky i použitým materiálem odpovídala původním stavebním plánům z roku výstavby památkově chráněného domu, vzhledu a funkcí a odolávala povětrnostním vlivům a zároveň dokončení šedého nátěru původně červených klempířských prvků a příslušenství v nástřešní části v uliční části, vše v bytovém domě v ulici Rooseveltova č.p, 576, č. orientační 37, Praha 6 – Bubeneč.“

  - Příkazník bude činnost TDS pro Příkazce vykonávat po dobu:

Od: předání staveniště

Do: předání díla bez vad a nedodělků.

  - Příkazník zajistí, že činnosti podle této smlouvy budou vykonávány jím osobně jako osobou způsobilou a osobou odborně vzdělanou v oblasti pozemních staveb. Příkazník  v této souvislosti prohlašuje, že je osobou s dostatečným vzděláním a zkušenostmi pro naplnění účelu této smlouvy.

  - Příkazník je zejména povinen provádět jako TDS pro Příkazce následující činnosti:

    - Sledování (kontrola) postupu provádění díla – stavby ze strany zhotovitele stavby, tak aby byly dodrženy veškeré podmínky a povinnosti přijaté zhotovitelem dle:

      - Smlouvy o dílo se zhotovitelem uzavřené mezi zhotovitelem a příkazníkem, jako objednatelem dne 28.2.2019 včetně případných dodatků ke smlouvě o dílo uzavřených v průběhu provádění díla,

      - Smluvního rozpočtu včetně případných změn rozsahu díla dohodnutých v průběhu provádění díla,

      - Podmínek stanovených v technologických předpisech dodavatelů (výrobců) použitých materiálů,

      - Podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami včetně technických norem, byť nejsou obecně závazné

      - Podmínek stanovených závazným stanoviskem Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče, oddělení státní správy památkové péče č.j. MHMP 2099339/2018, sp. zn. S-MHMP 18111418/2018 Krejzek ze dne 16.1.2019,

      - Harmonogramu stavby.

    - Provedení kontrol v rámci všech etap realizace stavby a jejich přejímaní ještě před jejich zakrytím a provedení záznamu o těchto kontrolách do stavebního deníku vedeného zhotovitelem a potvrzení takového záznamu ve stavebním deníku svým podpisem.

    - Provádění namátkových kontrol průběhu stavby, tj. i mimo termíny stanovených kontrolních dnů a přejímek jednotlivých etap stavby a zaznamenání výsledku každé takové kontroly do stavebního deníku (předpoklad je 2 až 3 x týdně).

    - Průběžné provádění fotodokumentace o průběhu provádění díla a po ukončení díla předání fotodokumentace Příkazci.

    - Účast na kontrolních dnech v rozsahu minimálně 2 dnů v jednom týdnu stanovený po dohodě mezi Příkazcem, Příkazníkem a zhotovitelem stavby. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce se nebude kontrolních dnů účastnit. Příkazce v této souvislosti zmocňuje Příkazníka ke všem činnostem nezbytným k řádné kontrole provádění díla a ke všem zápisům ve stavebním deníku, jakož i ke kontrole řádného vedení stavebního deníku.

    - Zajistit řádné vedení stavebního deníku, tedy provádět veškeré nezbytné zápisy o provádění díla, o všech vadách a nedodělcích zjištěných na kontrolních dnech či jinak, o pokynech k odstranění vad a nedodělků. Zajistit, že stavební deník bude po celou dobu provádění stavby vždy na staveništi v místnosti určené pro zhotovitele v posledním nadzemním podlaží domu, a že zápisy ve stavebním deníku budou prováděny v originálu a dvou průpisech, kdy jeden je určen pro Příkazce a druhý pro Příkazníka. Příkazník je povinen na konci každého kalendářního týdne provádění stavby a po každém kontrolním dnu předat jednu kopii příslušných zápisů ve stavebním deníku Příkazci.

    - Udělení souhlasu zhotoviteli, pokud jde o množství a ceny skutečně provedených prací ještě před vystavením každého daňového dokladu zhotovitele. Příkazník je povinen provést za Příkazce řádnou kontrolu, zda soupis provedených prací, který je dle smlouvy o dílo přílohou daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, skutečně odpovídá rozsahu provedených prací. Tuto povinnost je Příkazník povinen splnit do 8 hodin od okamžiku, kdy ho zhotovitel nebo Příkazce seznámí se soupisem skutečně provedených prací, který má být přílohou daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Příkazník je povinen výsledek své kontroly a rovněž veškeré případné nedostatky předaného rozsahu provedených prací a vytknutí případných vad a nedodělků sdělit v této lhůtě Příkazci e-mailem a zároveň zhotoviteli na adresy a  zároveň je v této lhůtě povinen zhotoviteli sdělit termín pro odstranění zjištěných vad či nedodělků a hodnotu, které dle jím provedené kontroly vyúčtovaná část díla či dílo má.

    - Účastnit se předání a převzetí dokončeného díla a provést do protokolu o předání a převzetí díla záznamy o případných vadách a nedodělcích díla

  - Příkazník jako TDS je v rámci své činnosti oprávněn:

    - Pozastavit okamžitě stavbu, tj. provádění prací jménem Příkazce a to, až do vyjasnění nebo odstranění zjištěných vad a nedodělků, bude-li zjištěno porušení technologického postupu některé ze stavebních prací nebo při porušení bezpečnosti práce.

  - Příkazník je v rámci své činnosti povinen:

    - Hájit všechna práva a zájmy Příkazce v souvislosti s realizací díla v rozsahu činností technického dozoru investora.

    - Zabezpečovat odborné činnosti s náležitou péčí a odborností a v souladu s pokyny Příkazce.

    - Předkládat Příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

    - Dodržovat obecně závazné právní předpisy a dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny Příkazce, podmínky stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů státní správy.

- Povinnosti Příkazce

  - Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi veškeré potřebné podklady dokumentaci pro zajištění jeho činnosti podle této smlouvy, zejména uzavřenou smlouvu o dílo a závazné stanovisko MHMP, odboru památkové péče. Tyto dokumenty jsou považovány za předané v okamžiku, kdy toto předání bylo zaznamenáno v předávacím protokolu či do stavebního deníku. V souvislosti s předáváním potřebných podkladů je ze strany Příkazce základní kontaktní osobami shora uvedení zástupci Příkazce.

- Odměna Příkazníka

  - Odměna za práce a činnosti Příkazníka podle této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran.

  - Odměna Příkazníka za činnosti podle této smlouvy činí 15 000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). Tato odměna je splatná po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě daňového dokladu vystaveného Příkazníkem a doručeného Příkazci do 15 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu.

  - V odměně shora uvedené jsou zahrnuty veškeré nutně a účelně vynaložené náklady, které Příkazníkovi vzniknou při plnění závazků pro něho plynoucích z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou.

- Odpovědnost za kvalitu práce Příkazníka

  - Příkazce je oprávněn vytknout nedostatky a vady v činnosti Příkazníka, a to do 10 dnů ode dne, kdy je zjistil, písemným oznámením nebo e-mailovým oznámením doručeným Příkazníkovi na adresu: ……………………………………….

  - Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne …………………. s ……………………………….., podle které je pojištěn z odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám do výše ………………………….,- Kč, při spoluúčasti Příkazníka ve výši …………………,- Kč. Tato pojistná smlouva včetně všech jejích dodatků tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.

- Doručování

  - Kontaktní spojení: Veškerá oznámení smluvních stran podle této Smlouvy, anebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, budou vyhotovena písemně v českém jazyce a budou doručena osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby nebo elektronickou poštou. Za den doručení je považován prokázaný den doručení písemnosti, v případě, že druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme, 10, den od uložení zásilky u pošty. Všechny písemnosti budou zasílány na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. O skutečnostech souvisejících s plněním této Smlouvy, které nesnesou odkladu, např. uplatnění vady v rámci záruční lhůty, se Smluvní strany budou informovat prostřednictvím e-mailu a v naléhavých případech telefonicky. Pro tyto účely uvádějí Smluvní strany následující spojení:

PŘÍKAZCE:

Jméno: Gabriela Peňažková

Jméno: Michal Risler

PŘÍKAZNÍK:

Jméno: ……………………………….

E-mail: ………………………………………….

Tel.: ……………………………………..

Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu navzájem se informovat o změně adres pro doručování písemností dle této Smlouvy, jakož i ostatních spojení uvedených v tomto ustanovení, přičemž změna těchto údajů je vůči druhé straně účinná okamžikem doručení příslušného oznámení.

  - Pokud v průběhu plnění této smlouvy vzniknou okolnosti, které budou mít vliv na termín plnění, zavazují se strany o těchto okolnostech jednat, a to bez zbytečného odkladu.

- Ostatní a závěrečná ujednání

  - Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

  - Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva není uzavřena, pokud ji objednatel či zhotovitel podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně písemně schválí.

  - Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukážou být neplatnými, zdánlivými či se neplatnými nebo zdánlivými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné či zdánlivé ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem, pokud možno nejvíce podobá neplatnému nebo zdánlivému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

  - Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek smlouvy.

  - Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

a) č.1 – Pojistná smlouva Příkazníka

| V Praze dne ……………………….. | V Praze dne ……………………….. |
| --- | --- |

Příkazce:					       Příkazník:

Společenství vlastníků

jednotek domu Rooseveltova 37:

………………………………………………….		         ……………………………………………………

Gabriela Peňažková

předseda výboru

………………………………………………..

Michal Risler

místopředseda výboru